**프로젝트 진행일지**

**[스타트 라이트]**

|  |  | | **작성자** | 홍승표 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **날 짜** | 2023.04.11. (1회) | |
|  |  | | **진척률** |  | |
| **팀 명** | 스타트라이팀 | | | | |
| **팀구성원** | **이름** | **역할** | | | |
| 서단우 | 상권 분석용 데이터 수집, 데이터 분석, 데이터 전처리 | | | |
| 조은진 | 웹 크롤링, 오피니언 분석용 데이터 수집, 데이터 분석 | | | |
| 차지인 | 기획 발표 준비, 오피니언 분석용 데이터 수집, 데이터 분석 | | | |
| 함은정 | 상권 분석용 데이터 수집, 데이터 분석 | | | |
| 홍승표 | 기획 발표 준비, 오피니언 분석용 데이터 수집, 데이터 분석 | | | |
| **일별 진행상황** | | | | | |
| **이름** | **업 무 내 용** | | | | **특이사항** |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |

| **회 의 내 용** |
| --- |
| [안건 1]   * 2차 프로젝트 진행 과정   [세부내용]   1. 리스트 업 : 유사 서비스 “상권정보”   - “상권정보” 분석  - 구현 가능한 것과 불가능한 것 구분하기  - 상권정보에 없는 기능을 우리가 하겠다! (예 : 의견 분석 ( 크롤링을 이용하여 보다 개인적인 의견의 데이터들을 분석/ 리뷰나 게시판 글에서 “우리 동네에는 이런 게 없다”같은 걸로 지역의 니즈를 파악 )을 이용하여 데이터 분석 및 추천)  2.  3.  [안건 2]   * 프로젝트 산출문서 작성 일정 (~4/13)   [세부내용]  1. 리스트업 : 4/3~4/5  2. 문서 작성 기간 : 4/6~4/10 (평일 3일)  3. 발표 준비 기간 : 4/11~4/12  [안건 3]   * 제안 배경 (외부 요인) 작성 항목 할당하기   [세부내용]  1. 서단우 : 기술적 배경  2. 조은진 : 사회적 배경  3. 차지인 : 경제적 배경  4. 함은정 : 트렌드 배경  5. 홍승표 : 정책적 배경, 제도적 배경 |